PROPOSTA COMERCIAL  ·  VERSÃO 2

Mais leads qualificados

para o 9vee

Site novo em código, fora do Wix, com o caminho da busca até o pedido de orçamento. Sistema de agendamento de aulas como segunda etapa.

| Preparado para | Daniella e Arthur · 9vee Soluções Educacionais |
| --- | --- |
| Preparado por | Maxwell Rigo Moraes, DEVMRMORAES |
| Data | 23 de setembro de 2026 |
| Substitui | Proposta de 16 de setembro de 2026 |
| Validade desta proposta | 20 dias |

Daniella, Arthur,

Esta proposta substitui a de 16 de setembro. Ela mudou porque o cenário mudou, e mudou por decisões que tomamos juntos nas últimas conversas:

- o site sai do Wix e passa a ser feito em código próprio, o que libera as configurações de busca que o Wix limita;

- o MVP que apresentei ontem já é a base desse site novo, e ele está incluído aqui, sem cobrança separada;

- o Arthur pediu um sistema de agendamento de aulas, e ele entra como uma segunda etapa, com escopo, prazo e valor próprios.

O diagnóstico não mudou. O que mudou foi o jeito de resolver: em vez de consertar o site atual página por página, publicamos o novo já com tudo o que a proposta anterior previa. O que vocês viram no MVP vira o site oficial.

Separei o site do agendamento de propósito. São trabalhos de natureza diferente, e vocês colocaram objetivos claros na nossa conversa: a Daniella quer o site trazendo lead e bem posicionado no Google; o Arthur quer o aluno vendo as turmas e agendando aula sozinho. Com as duas etapas separadas, a primeira não fica esperando a segunda, e vocês decidem cada uma no seu tempo. Num geral, ambos querem o site trazendo leads qualificados para os mais diversos tipos de serviços que são oferecidos pelo site.

Se quiserem ir direto ao que mudou, a seção 1 resume em um quadro e explica, item por item, por que o valor mudou. Os valores estão na seção 11.

Qualquer ajuste de escopo, é só me dizer.

Maxwell Rigo Moraes

DEVMRMORAES

SEÇÃO 1

O que mudou desde 16 de setembro

O quadro abaixo coloca lado a lado o que a proposta anterior cobria e o que esta cobre. Em verde, o que entrou nesta versão. Riscado, o que foi substituído.

Em detalhe

| Item | Proposta de 16 de setembro | Esta proposta |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Ajustes no site atual, dentro do Wix | Site novo em código próprio (Astro), publicado na hospedagem HostGator que vocês já pagam |
| Páginas | Criar as páginas de NR-1 e de LMS dentro do Wix | Seis páginas novas. Três já prontas no MVP (página inicial, Treinamento de NR-1, Cursos de Idiomas) e três concluídas na Fase 1 (Tradução Simultânea, LMS, Quem Somos) |
| Blog | Auditoria e limpeza dos 505 textos, um a um, no Wix | O blog antigo não migra. Cada endereço recebe redirecionamento ou remoção correta. O blog novo nasce dentro do acompanhamento mensal, com poucos textos bons |
| Agendamento de aulas | Não previsto | Fase 2, com escopo fechado, prazo e valor próprios, iniciada depois que o site estiver no ar |
| Hospedagem e e-mail | Continuava no Wix | Site na HostGator, onde o DNS e os e-mails @9vee.com.br já estão. Nada novo para contratar. O Wix é cancelado depois da troca |
| Prazo da Fase 1 | 5 semanas | 8 semanas |
| Investimento | R$ 3.100 na Fase 1 e R$ 800 por mês | R$ 4.100 na Fase 1 e R$ 900 por mês. Fase 2 por R$ 2.900, cobrada só se e quando for aprovada |

Sobre o MVP

As páginas que vocês viram ontem estão prontas e fazem parte do valor da Fase 1. Não existe cobrança separada por elas. Tudo o que está listado nas próximas seções é o que ainda falta fazer para o site ir ao ar com segurança, e é isso que o valor cobre.

Por que o valor mudou

Quero explicar isso com calma, porque mudança de valor sem uma explicação pode gerar dúvidas e até mesmo desconfiança, e desconfiança é a última coisa que eu quero entre nós. A conta é simples de acompanhar quando se olha o que cada proposta compra.

O que os R$ 3.100 compravam

A proposta de 16 de setembro era uma reforma. O site já existia, o Wix cuidava da parte técnica, e o meu trabalho era mexer no que estava lá: reescrever títulos, criar duas páginas, arrumar os formulários, configurar a medição e limpar o blog. É um trabalho de ajuste, e tem o preço de um ajuste. Mas ele tinha um teto: tudo o que o Wix não deixa configurar continuaria fora do alcance. Eu disse isso nas reuniões, e foi por isso que vocês decidiram sair de lá.

O que os R$ 4.100 compram

Esta proposta é uma construção. Um site em código próprio não é um site do Wix com outra cara. Cada página é desenhada e escrita do zero, o código de cada uma é meu, e cada detalhe que o Google lê (endereço, título, descrição, estrutura de títulos, dados estruturados, velocidade de carregamento) fica sob controle total, sem plataforma no meio. É exatamente o que a Daniella mencionou lá na nossa primeira reunião: um site que existe para ser encontrado e para converter, e não só para ser bonito. Trazer leads é a prioridade.

Só que uma construção tem etapas que uma reforma não tem, e são elas que explicam a diferença de R$ 1.000 entre as duas propostas:

- Três páginas ainda por terminar. O MVP entregou a página inicial, Treinamento de NR-1 e Cursos de Idiomas. Tradução Simultânea, LMS e Quem Somos ainda precisam de texto, estrutura e revisão.

- A migração. Trocar de plataforma é a parte mais delicada de todo o projeto, e é onde se perde ou se protege o que vocês já têm no Google. São 505 endereços do blog e mais as páginas antigas que vão deixar de existir. Cada uma precisa de um destino correto, porque se o Google encontrar 500 erros de uma vez ele entende que o site quebrou, e rebaixa o domínio inteiro. Esse mapa é feito à mão, endereço por endereço, e não existia na proposta anterior.

- A publicação. Hospedagem configurada, certificado de segurança, publicação automática a cada alteração, troca do apontamento do domínio sem derrubar o e-mail de vocês, testes em celular e computador, e só depois o cancelamento do Wix. No Wix isso vem pronto; em código, é trabalho meu.

Reparem que o MVP não está nessa lista. Ele já está feito, e são as três páginas mais pesadas do site. Eu poderia tê-lo colocado como item cobrado, porque foram muitas horas de trabalho, mas preferi tratá-lo como o que ele foi: uma demonstração de que eu entendi o que vocês querem. Ele entra na Fase 1 sem custo. O que vocês pagam é o que falta para o site ir ao ar com segurança.

Por que o acompanhamento passou de R$ 800 para R$ 900

Num site do Wix, quem cuida da parte técnica é o Wix, e vocês pagam por isso na mensalidade da plataforma. Num site em código, quem cuida sou eu: atualizações, cópia de segurança, monitoramento de erro e de queda. Essa responsabilidade passa da plataforma para mim, e os R$ 100 a mais são isso. Em troca, a mensalidade do Wix deixa de existir, então a diferença real no fim do mês é menor do que parece. E a partir do terceiro mês o acompanhamento passa a incluir também o blog novo, com textos escritos para a dúvida de quem está decidindo contratar, o que na proposta anterior só entrava mais adiante. Isso, claro, se vocês optarem por seguir com o blog.

Por que o agendamento tem valor próprio

Arthur, o que tu pediu é o item mais complexo desta proposta, e também o mais diferente de todo o resto. Um site mostra informação. Um sistema de agendamento toma decisões: sabe qual professor está livre, quantas vagas restam numa turma, o que acontece quando dois alunos tentam o mesmo horário no mesmo segundo, quem avisar quando alguém cancela. Ele tem login, banco de dados, regras de negócio e um painel para a 9vee administrar. É um software que precisa funcionar todo dia, e software que funciona todo dia precisa de alguém cuidando.

Por isso ele tem valor próprio, R$ 2.900, e prazo próprio, seis a oito semanas depois do site no ar. E por isso o acompanhamento sobe para R$ 1.100 quando o sistema entrar em uso: a partir daí eu passo a ser o suporte de uma ferramenta que a operação de vocês depende, e não só de um site.

Para dar uma referência: as ferramentas prontas de agendamento cobram assinatura mensal por usuário, para sempre, e o aluno agenda no site delas, não no de vocês. Aqui o sistema é de vocês, fica dentro do 9vee.com.br, e a assinatura é o meu acompanhamento, que vocês podem encerrar quando quiserem levando o código junto.

O que vocês recebem no fim

Um site que é de vocês, em código que fica num repositório em nome da 9vee, sem plataforma cobrando por mês e sem limite do que pode ser configurado. Um domínio protegido na troca, em vez de penalizado. Formulários que entregam pedido de orçamento, e não só contato. Números reais de quantas pessoas chegaram e de onde. E, quando vocês decidirem, o aluno agendando aula sozinho, dentro do site de vocês.

O valor desta proposta continua abaixo do que uma agência cobraria pelo mesmo escopo, e isso é uma escolha minha: trabalho sozinho, sem estrutura para sustentar, e o meu interesse está na relação de longo prazo, não no projeto de uma vez só. O que eu peço em troca é o que já estava na proposta anterior: clareza no que combinamos e a chance de mostrar resultado mês a mês.

SEÇÃO 2

O que vocês pediram

Repito aqui o que entendi, para vocês corrigirem se eu errei.

Vocês não querem mais visitas. Querem mais pedidos de orçamento de quem tem verba, prazo e decisão na mão. Num negócio como o de vocês, um lead quente tem três marcas:

- Ele já sabe do que precisa. Não escreve "gostaria de mais informações", escreve "preciso de intérprete de inglês e espanhol para um congresso de dois dias em novembro, em São Paulo"

- Ele tem data. Um evento marcado, uma turma para treinar, um prazo de adequação à NR-1 correndo

- Ele tem quem assine. RH, SESMT, marketing de eventos, diretoria

Esse tipo de contato não se convence. Ele já estava procurando e precisa encontrar vocês. É por isso que este trabalho começa pela busca e termina no formulário, e não o contrário.

E, a partir da última reunião, entrou um segundo pedido: o aluno de idiomas ver as turmas disponíveis, a agenda dos professores, e marcar a aula dele, individual ou em grupo, sem precisar mandar mensagem. Esse pedido está na seção 8.

Nada nesta proposta depende de investir em anúncio pago. Tudo aqui é sobre fazer o site funcionar. Se mais adiante vocês quiserem colocar verba em mídia, o trabalho feito aqui é justamente o que faz o anúncio render, porque hoje o dinheiro cairia num site que não converte.

SEÇÃO 3

Por que o site atual não traz esse lead

O diagnóstico é o mesmo da proposta anterior e continua valendo. Analisei as 14 páginas publicadas, os 505 textos do blog, o código de cada página e as ferramentas de medição instaladas. Três números resumem.

| 505 textos publicados no blog, praticamente o mesmo texto com o nome da cidade trocado | 75% de conteúdo idêntico entre dois desses textos, medido palavra por palavra | 0 páginas do site que respondem a uma busca por treinamento de NR-1 |
| --- | --- | --- |

Desdobrando, são quatro motivos. Eles se somam, e é por isso que mexer em um só não resolve. É também por isso que o site novo foi desenhado do jeito que vocês viram.

1. Quem procura o serviço não encontra o 9vee

O treinamento de NR-1 existe no site, com conteúdo programático e tudo, escondido dentro da página Treinamentos. A sigla não aparece no menu, nem em título, nem em descrição, nem em endereço de página nenhuma. A página de Treinamentos ainda divide título e descrição com a de LMS, ou seja, as duas disputam a mesma busca e o Google não sabe qual mostrar.

2. O blog ocupou o lugar do site na busca

Os 505 textos são variações do mesmo material. O Google classifica isso como abuso de conteúdo em escala, e a penalidade costuma valer para o domínio inteiro, não só para o blog. Levar esse blog para o site novo seria carregar a penalidade junto com a mudança.

3. Quem chega não encontra onde pedir orçamento

O botão de Solicite um Orçamento manda o visitante de volta para a página inicial. Ele perde a página que estava lendo, espera carregar de novo. As pessoas não costumam ter muita paciência.

4. Não existe como saber o que funciona

O Analytics está instalado, mas nenhuma conversão está configurada. Dá para saber quantas pessoas entraram e não dá para saber qual página gerou contato. Sem isso, qualquer decisão sobre o site é opinião, inclusive a de avaliar se este trabalho deu certo.

SEÇÃO 4

Fase 1. O site novo no ar

Seis frentes, executadas em oito semanas, com escopo fechado e preço fechado. O MVP já resolveu a estrutura, o visual e três páginas. O que segue é o que falta.

Frente 1. Concluir as páginas do MVP

- Tradução Simultânea, LMS e Quem Somos terminadas, com texto escrito por mim e enviado para vocês aprovarem antes de publicar

- Página de Treinamento de NR-1 e de Cursos de Idiomas revisadas com o retorno de vocês sobre o MVP

- Menu final, com NR-1 e LMS visíveis, e os 14 idiomas da página inicial como links, no lugar de figuras

Frente 2. Tornar cada página encontrável

- Título e descrição escritos página por página, dentro do limite que o Google exibe

- Estrutura de títulos correta em todas as páginas, o que o site atual não tem

- Dados estruturados de organização e de serviço, que alimentam o painel de marca do Google, hoje vazio

- Imagens principais renomeadas, com texto alternativo e comprimidas para carregar rápido no celular

- Mapa do site gerado automaticamente a cada alteração

Frente 3. Capturar o lead onde ele está

- Formulário dentro de cada página de serviço, no meio e no fim, sem tirar o visitante de onde ele está

- Campos diferentes por serviço, detalhados na seção 5

- Identificação automática da origem, para o comercial saber de qual serviço veio antes de responder

- Envio para o e-mail de vocês com o nome do serviço no assunto, e proteção contra robôs

- Botão de ação no topo da página inicial

Frente 4. Proteger o domínio na troca

É a frente que substitui a limpeza do blog da proposta anterior. Quando o Wix sair do ar, os 505 endereços do blog e as páginas antigas deixam de existir. Se virarem erro, o Google vê um site que perdeu 500 páginas de uma vez. Então:

- Exportação de todos os endereços do site atual antes de qualquer desligamento

- Cada texto do blog com relação a um serviço recebe redirecionamento permanente para a página desse serviço no site novo

- Os textos das quatro cidades onde vocês atendem presencialmente (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília) apontam para a página do serviço por enquanto, e depois para as páginas locais reais, que entram no acompanhamento

- O restante recebe remoção definitiva, sinalizada corretamente para o Google, e pedido de remoção temporária no Search Console para sair dos resultados mais rápido

- Páginas Mandarim -Old, Program List e as duplicadas de Mandarim redirecionadas para as páginas certas

Frente 5. Publicar

- Site publicado na hospedagem HostGator que vocês já têm, com certificado de segurança (cadeado) ativo

- Publicação automática: cada alteração que eu fizer entra no ar sozinha, sem upload manual

- Troca do apontamento do domínio para o site novo, sem mexer em DNS nem em e-mail (detalhes na seção 7)

- Teste em celular e computador antes e depois da troca

- Cancelamento do Wix só depois de tudo conferido no ar

Frente 6. Medir

- Google Search Console configurado e verificado, com envio do mapa do site

- Conversões configuradas no Analytics, por formulário e por serviço de origem

- Aviso de cookies com opção de recusa, atendendo à LGPD

- Relatório de entrega com o antes e o depois de cada item

SEÇÃO 5

Como o contato chega qualificado

Esta é a parte que responde diretamente ao que vocês pediram na primeira reunião, então vale o detalhe.

Um formulário com nome, telefone e e-mail entrega contato. Um formulário desenhado por serviço entrega pedido de orçamento. A diferença está nos campos, e ela aparece já na primeira semana de uso.

| Serviço | O que o formulário pergunta |
| --- | --- |
| Tradução Simultânea | Empresa, idiomas necessários, data do evento, formato presencial ou online, número estimado de participantes e cidade |
| Treinamento de NR-1 | Empresa, número de colaboradores, prazo de adequação, formato desejado e se já existe programa em andamento |
| LMS | Empresa, número de usuários previstos, se já usam alguma plataforma hoje e o tipo de conteúdo a hospedar |
| Cursos de Idiomas | Empresa ou pessoa física, idioma, número de alunos, nível e formato presencial ou online |

O que muda na prática

- O comercial abre o contato já sabendo se é evento de 40 ou de 400 pessoas, e prioriza sozinho

- Dá para responder com valor aproximado na primeira mensagem, em vez de gastar duas trocas só para descobrir o tamanho

- Contato sem data e sem empresa fica visivelmente separado do resto, e ninguém perde tempo com ele

- No fim do mês dá para saber quantos pedidos vieram de cada serviço, e não só quantos e-mails chegaram

SEÇÃO 6

O blog

Por que o blog atual não migra

Ele é o problema número 2 do diagnóstico. Não é um ativo que estamos abrindo mão, é o peso que está segurando o domínio. O site novo nasce sem ele de propósito, e cada endereço antigo recebe o tratamento certo (Frente 4), para ninguém cair em erro e para o Google entender que a limpeza foi intencional.

Como o blog volta

O Google gosta de blog quando ele responde a pergunta de quem está comprando, não quando tem volume. Então o blog novo entra dentro do acompanhamento mensal, a partir do terceiro mês depois da publicação, assim:

- Dois a quatro textos por mês, escritos por mim e aprovados por vocês antes de ir ao ar

- Cada texto ligado a uma página de serviço e a uma dúvida real de quem decide: comparativos, perguntas de contratação, casos

- Os temas escolhidos com base no que o Search Console mostrar nos dois primeiros meses, e não no chute

- Publicação feita por mim, dentro das horas do acompanhamento. Vocês não precisam de painel nem de senha para isso

Esperar dois ou três meses não é atraso. É o tempo que o Google leva para reprocessar a limpeza, e é quando passamos a ter números para decidir sobre o que escrever.

Se um dia vocês quiserem escrever por conta própria

Dá para acoplar ao site um painel de edição pronto, com login, editor de texto e envio de imagem, sem construir nada do zero. Deixo isso registrado como item opcional na seção 11. Não faz parte da Fase 1 e só é feito se vocês pedirem.

SEÇÃO 7

Hospedagem, domínio e e-mail

Antes de escrever esta proposta, verifiquei onde cada coisa do domínio 9vee.com.br está hoje. O resultado simplifica bastante a troca:

| O quê | Onde está hoje | Depois da troca |
| --- | --- | --- |
| Site | Wix | Hospedagem HostGator, na conta que vocês já têm |
| DNS (quem controla o domínio) | HostGator | HostGator, sem alteração |
| E-mails daniella@ e arthur@9vee.com.br | HostGator | HostGator, sem alteração. Nada muda para vocês |
| Registro do domínio | Registro.br (a confirmar) | Sem alteração |

Ou seja, a 9vee já paga uma hospedagem que hoje só serve para o e-mail, enquanto o site fica no Wix. O site novo vai para essa hospedagem. Não entra nenhuma conta nova, não entra custo mensal de servidor, DNS e e-mail não são tocados, e depois da troca vocês cancelam o Wix e passam a pagar menos do que pagam hoje.

O que preciso conferir com vocês

- Acesso ao painel da HostGator (cPanel) para confirmar que o plano é de hospedagem completa, e não só de e-mail. É o mais provável, pelo tipo de servidor de nomes que o domínio usa

- Se, por acaso, for um plano só de e-mail, publico o site numa hospedagem gratuita própria para esse tipo de site, sem mudar o valor desta proposta e sem mexer no e-mail

- Acesso ao Wix para exportar os endereços e as imagens antes do cancelamento

O sistema de agendamento da Fase 2 precisa de um servidor próprio, porque roda um sistema e não só páginas. Esse custo está descrito na seção 8 e não entra na Fase 1.

SEÇÃO 8

Fase 2. Sistema de agendamento de aulas

O que o Arthur descreveu: o aluno entra no site, vê as turmas e os horários disponíveis, escolhe aula individual ou em grupo, e marca sozinho. A 9vee vê a agenda de cada professor e organiza tudo num lugar só.

Sistema é diferente de site. Tem login, banco de dados, regras de negócio e precisa de suporte depois de pronto. Por isso ele tem escopo, prazo e valor próprios, e começa depois que o site estiver no ar.

O que a primeira versão faz

- Cadastro de professores, idiomas, turmas (individual ou grupo), horários e disponibilidade de cada professor

- Página pública de turmas com vagas e horários, integrada ao site, dentro da página de Cursos de Idiomas

- O aluno cria uma conta simples, escolhe aula individual ou turma, e reserva o horário

- Confirmação por e-mail para o aluno e para a 9vee, com lembrete antes da aula

- Cancelamento pelo aluno dentro do prazo que vocês definirem

- Painel da 9vee: agenda por professor, lista de reservas, bloqueio de horários, limite de vagas por turma

O que fica fora

- Pagamento online (a cobrança continua como é hoje)

- Integração com o LMS

- Aplicativo para celular (o sistema funciona no navegador do celular)

- Videoconferência dentro do sistema

Deixo isso escrito para o valor abaixo não ser lido como "sistema completo". Cada item desses pode entrar depois, com orçamento próprio, quando a primeira versão estiver em uso e vocês souberem o que faz falta de verdade.

Como funciona por dentro

Uma aplicação em .NET com banco de dados, hospedada num servidor pequeno contratado por vocês diretamente no provedor (HostGator, Hostinger ou similar). O custo desse servidor fica na faixa de algumas dezenas de reais por mês, é definido na aprovação da Fase 2 e não faz parte do meu valor. O site continua leve e separado, o que é o certo para a busca.

Como começa

Com uma conversa de trinta minutos para fechar as regras que mudam o desenho: antecedência mínima para marcar, prazo de cancelamento, tamanho máximo de turma, se o aluno escolhe o professor ou só o horário. Depois disso, seis a oito semanas até a primeira versão em uso.

SEÇÃO 9

Prazo da Fase 1

| Semana | Entrega |
| --- | --- |
| Semana 1 | Acessos recebidos (Wix, HostGator, Analytics, Gerenciador de Tags). Exportação de todos os endereços do site atual. Conferência do plano de hospedagem, do domínio e do e-mail. Search Console configurado |
| Semana 2 | Textos de Tradução Simultânea, LMS e Quem Somos enviados para aprovação. Revisão de NR-1 e Cursos de Idiomas com o retorno de vocês |
| Semana 3 | Formulários por serviço, envio por e-mail com origem, botão no topo, idiomas como links |
| Semana 4 | Títulos, descrições, estrutura de títulos, dados estruturados e imagens em todas as páginas |
| Semana 5 | Mapa de redirecionamento dos 505 textos e das páginas antigas, pronto e revisado |
| Semana 6 | Conversões no Analytics, aviso de cookies, testes em celular e computador |
| Semana 7 | Publicação: site na HostGator, certificado ativo, domínio apontado. Pedido de remoção dos textos antigos no Search Console |
| Semana 8 | Acompanhamento pós-publicação, ajustes finos, cancelamento do Wix, relatório de entrega e reunião de apresentação |

Como trabalhamos

- Um ponto de contato semanal, por mensagem ou em quinze minutos de chamada, com o que foi feito e o que vem a seguir

- Todo texto novo passa por vocês antes de ir ao ar

- Nada que mexa em oferta, preço ou posicionamento é publicado sem aprovação

- Preciso de acesso ao Wix, ao painel da HostGator, ao Analytics e ao Gerenciador de Tags. O Search Console eu configuro, se ainda não existir

- Se em algum momento vocês preferirem seguir com equipe própria, o código fica num repositório em nome da 9vee e tudo fica documentado. Nada fica preso comigo

SEÇÃO 10

Acompanhamento mensal

O Google leva de dois a quatro meses para reprocessar mudanças estruturais, e página nova precisa de tempo para ganhar posição. A Fase 1 entrega a base. O acompanhamento é o que transforma base em resultado.

Cada mês inclui a manutenção do site (atualizações, correções, cópia de segurança do código, monitoramento de erro e de queda) e de oito a dez horas de trabalho de busca e conteúdo, nesta ordem sugerida:

| Mês 1 e 2 | Páginas próprias para os idiomas de maior procura, começando por inglês, espanhol e mandarim. Leitura dos primeiros números de contato por serviço |
| --- | --- |
| Mês 3 e 4 | Páginas reais para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, com informação local de verdade, no lugar das que foram removidas |
| Mês 3 em diante | Blog novo: dois a quatro textos por mês, escritos para a dúvida de quem está decidindo contratar (seção 6) |
| Todo mês | Leitura do Search Console, correção do que aparecer e relatório com visitas, pedidos de orçamento e origem de cada um |

Quando o sistema de agendamento entrar no ar, o acompanhamento passa a incluir também o suporte ao sistema: correções, pequenos ajustes de regra, atualização de segurança do servidor e acompanhamento das reservas nos primeiros meses. O valor muda nesse momento, como mostra a seção 11.

Sugiro seis meses para avaliar com justiça, mas não há fidelidade nem multa. Basta avisar com 30 dias.

SEÇÃO 11

Investimento

| Item | Valor | Condição |
| --- | --- | --- |
| Fase 1. Site novo no ar, escopo fechado, oito semanas. MVP incluído | R$ 4.100,00 | 50% na aprovação e 50% na publicação, à vista no Pix, ou em até 12x no cartão (com juros) |
| Acompanhamento mensal do site | R$ 900,00 por mês | A partir do mês seguinte à publicação, sem fidelidade |
| Fase 2. Sistema de agendamento, primeira versão | R$ 2.900,00 | Cobrado só na aprovação da Fase 2. 50% na aprovação e 50% na entrega. Servidor contratado à parte por vocês |
| Acompanhamento mensal com o agendamento no ar | R$ 1.100,00 por mês | Substitui os R$ 900 a partir do mês seguinte à publicação do sistema |
| Opcional. Painel de edição do blog para a equipe da 9vee | R$ 1.100,00 | Só se vocês pedirem, a qualquer momento |

Os valores acima referem-se exclusivamente ao site 9vee.com.br. O site Redação 900+ não está incluído aqui e continua com os valores próprios, descritos na seção 13.

- O valor de cada fase é fechado. Se algo levar mais tempo do que eu estimei, o custo é meu

- O MVP apresentado está incluído na Fase 1. Não há cobrança separada por ele

- A Fase 2 pode ser aprovada junto com a Fase 1 ou depois. Se for depois, o valor vale por 90 dias a partir da publicação do site

- O acompanhamento pode ser cancelado a qualquer momento, avisando com 30 dias, sem multa

- Se depois da Fase 1 vocês preferirem seguir com equipe própria, o código e a documentação são de vocês

- Trabalho como pessoa física e, ao fecharmos negócio, entrego um contrato de prestação de serviço detalhado

O que vocês deixam de pagar

Depois da troca, a assinatura do Wix é cancelada. A hospedagem da HostGator vocês já pagam hoje, então o custo de infraestrutura da Fase 1 é zero. Os R$ 900 mensais são integralmente trabalho, não taxa de servidor.

SEÇÃO 12

O que esperar, e quando

Não trabalho com garantia de posição no Google e recomendo desconfiar de quem trabalha. Ninguém controla o buscador. O que se garante é o trabalho, o prazo e a medição.

| Semana 7 e 8 | Site novo no ar, com as seis páginas, formulários por serviço e medição funcionando. Endereços antigos redirecionados. Efeito imediato e verificável |
| --- | --- |
| Mês 1 | Formulários por serviço capturando contato qualificado. O primeiro número real de pedidos por serviço aparece aqui |
| Mês 2 a 4 | O Google reprocessa a saída do blog antigo e a nova estrutura. É quando começa o movimento de posição, primeiro nas buscas pela marca, depois nas de serviço |
| Mês 4 em diante | Página de NR-1 e páginas de idioma ganhando posição e trazendo contato de quem já queria comprar. Blog novo em andamento. É a parte que cresce com o tempo |
| Fase 2 | Aluno vendo turmas e marcando aula pelo site, e a 9vee com a agenda dos professores num lugar só |

A partir do primeiro relatório vocês passam a ter um número que hoje não existe: quantas pessoas chegaram, por qual página, e quantas viraram pedido de orçamento em cada serviço.

SEÇÃO 13

Sobre o Redação 900+

Nada mudou em relação ao que escrevi em 16 de setembro. Os três ajustes rápidos da loja (o Curso 900+ anunciado por R$ 2.388,00 enquanto a página inicial vende por R$ 200,00, o produto de teste com botão de compra ativo e a página da loja em inglês) continuam de cortesia, feitos junto com a Fase 1 do 9vee, porque leva menos de duas horas e não faz sentido deixar isso no ar.

O levantamento completo do Redação 900+ que entreguei naquela proposta continua válido. Quando vocês quiserem retomar, o trabalho completo fica em R$ 2.200,00 de Fase 1 mais R$ 500,00 por mês de acompanhamento, cobrados à parte. Sem data e sem compromisso agora.

SEÇÃO 14

Próximos passos

- Vocês me confirmam o aceite da Fase 1. A Fase 2 pode ser confirmada junto ou depois

- Recebo acesso ao Wix, ao painel da HostGator, ao Analytics e ao Gerenciador de Tags

- Fazemos uma conversa de trinta minutos: com a Daniella, qual serviço tem a melhor margem e qual vocês querem que cresça primeiro; com o Arthur, as regras do agendamento, se a Fase 2 for aprovada junto

- Começo na segunda-feira seguinte

QUEM ASSINA

Sobre mim

Sou desenvolvedor há treze anos, formado em Análise de Sistemas pela Unisinos, e trabalho com C#, .NET, SQL Server e integração de sistemas. Atendo empresas com sites, sistemas e trabalho de presença digital.

Trabalho sozinho, o que significa que vocês falam direto comigo em vez de falar com atendimento, e que o que eu prometo eu executo. Também significa que eu não pego mais projeto do que consigo entregar, e por isso os prazos desta proposta são os prazos reais.

Maxwell Rigo Moraes

DEVMRMORAES  ·  www.devmrmoraes.com.br  ·  Canoas, Rio Grande do Sul