C O L I N H A   D A   R E U N I Ã O

MVP do site da 9vee

Com a Daniella e o Arthur  ·  20/09/2026  ·  link: 9vee-preview.9vee-site.workers.dev

Regra da reunião Não falar de preço. A proposta já está com eles, e o valor não muda por causa do MVP. Quinze minutos de demonstração. O resto da conversa é para arrancar as respostas que faltam. Se puxarem escopo novo, anote e responda depois. Nada de fechar por cima da mesa.

1. Antes de entrar

- Abrir o preview no Android e no iPhone e passar pelo checklist da última página.

- Limpar a escolha de público do navegador, para a home abrir no estado inicial.

- Deixar o link pronto para mandar no WhatsApp. A prévia mostra o banner da marca.

- Imprimir ou abrir relatorios/pendencias.md, que são as 29 perguntas.

- Mandar o relatório em .docx antes da reunião, ou levar impresso.

2. A demonstração, na ordem

30 s  A home, sem tocar em nada. Rolar devagar até a faixa de números. Dizer que o visual saiu do kit de marca deles, sem foto de banco.

1 min  A escolha de público. Tocar em "Para você": os serviços reordenam, os idiomas sobem, o botão vira "Quero estudar". Voltar para empresa e mostrar o NR-1 no topo.

3 min  Treinamento de NR-1. Abrir pelo menu, grupo Empresas. Parar na linha do tempo e nas fontes oficiais, na ressalva do "não deixa a empresa em dia sozinho" e nas etiquetas "a confirmar".

3 min  O pedido até o WhatsApp. Ainda no NR-1. O serviço já vem respondido. Responder tocando, digitar só os nomes, tocar em "Falar agora no WhatsApp". Parar e deixar eles lerem a mensagem. Este é o ponto alto.

2 min  Cursos de Idiomas. Voltar para a home, tocar em japonês, mostrar que a página abre no japonês e que tocar de novo abre o pedido com japonês marcado. Régua A1 a C2 e provas.

30 s  As três parciais. Abrir Tradução Simultânea, mostrar a etiqueta de obra e dizer que nenhum link do menu quebra.

3. Feito

| Páginas - 6 páginas no ar, nenhum link de menu quebrado - 3 completas: home, NR-1 e idiomas - 3 parciais: tradução, LMS e quem somos Os 4 motivos da proposta - NR-1 com página, menu, título e endereço - 14 idiomas viraram link - Pedido sem sair da página - Escolha de público no site inteiro - Marca escrita de um jeito só | Pedido de orçamento - 4 passos, 5 formulários por serviço - Tudo em botão, só nome digitado - Saída WhatsApp com mensagem escrita - Saída "receber contato" com confirmação - Botão flutuante em todas as páginas Medido - Desempenho 96 a 99 no celular - Acessibilidade 100, boas práticas 100 - SEO 100 sem o bloqueio do preview - Carregamento de 1,55 s a 1,90 s - 442 testes automáticos |
| --- | --- |

4. Falta

Depende deles (trava a publicação)

- 29 informações a confirmar, marcadas à vista no site

- Autorização por escrito dos 3 depoimentos

- Um caso real de NR-1 já aplicado, que a página não tem

- Decidir se o site fica no Wix ou sai dele

Está na proposta, entra na Fase 1

- Frente 1: auditoria e limpeza dos 505 textos do blog, redirecionamentos e pedido de nova leitura ao Google

- Frente 2: NR-1 e LMS entram no site deles, menu reorganizado

- Frente 3: títulos e descrições, Mandarim unificado, Mandarim -Old e Program List fora, dados estruturados, texto alternativo

- Frente 4: formulários no site deles, enviando de verdade, com origem identificada

- Frente 5: Search Console com mapa do site, conversões no Analytics, aviso de cookies e relatório antes e depois

Fora da proposta, decisão futura

- Tradução, LMS e Quem Somos em versão completa

- Página por idioma e por cidade

- Site em outros idiomas

- Ligação com CRM

- Fotos reais de equipe, aula e evento

- Política de privacidade e termos revisados junto com o cookie

5. As quatro perguntas que mais pesam

1. Ano de fundação e quantidade de idiomas. O site se contradiz: 19 anos e 14 idiomas na home, mais de 20 anos no Quem Somos e inglês mais 11 na página de cursos.

2. Os três depoimentos. Nissan, GM e Embraer. Autorização por escrito e confirmação de que as falas são das pessoas.

3. Onde há presencial, por serviço. Hoje o site só afirma presencial para tradução. Por isso NR-1 e idiomas não prometem cidade.

4. Carga horária e formato do NR-1. Primeira pergunta de todo RH, e a página ainda não responde.

6. As 29 pendências, por página

| Página | Nº | O que perguntar |
| --- | --- | --- |
| Home | 12 | Ano de fundação. Quantos idiomas. Quantos clientes. Quantos profissionais. O que o LMS entrega por dentro. Situação do regulamento da Lei 14.831. Em quanto tempo a proposta sai. Autorização dos 3 depoimentos. Faixa de preço por serviço. Se o comercial já responde com valor |
| NR-1 | 8 | Situação do regulamento. Como entrega o plano de ação. Que comprovante a empresa recebe e se há certificado. Se é presencial e em que cidades. Carga horária e quantos encontros. Mínimo e máximo por turma. Se há turma com a equipe inteira. Faixa de preço |
| Idiomas | 5 | Quantos idiomas. Se há aula presencial e em que cidades. Quantas horas de um nível para o outro. Se emite certificado e de que tipo. Faixa de preço |
| LMS | 1 | Como é a plataforma hoje, o que o RH acompanha e se há conteúdo próprio |
| Quem Somos | 1 | Ano de fundação, de novo |
| Geral | 2 | Prazo de resposta do comercial. Pronúncia certa da marca |

7. Se perguntarem

"Isso já é o site novo?" É o site novo navegável, num endereço de preview escondido do Google. O 9vee.com.br continua no ar como está. Publicar no domínio de vocês é a Fase 1.

"Por que o SEO aparece 66?" Porque o preview está escondido do Google de propósito. No mesmo site sem esse bloqueio, dá 100 nas três páginas.

"O formulário já manda para a gente?" O WhatsApp sim, de verdade. A opção "receber contato" mostra a confirmação na tela e diz "envio simulado". O envio por e-mail entra na Fase 1.

"Por que essas páginas estão pela metade?" O MVP fechou as três que trazem pedido. As parciais existem para nenhum link do menu quebrar. As completas entram depois, e o LMS precisa de texto do zero: o site atual não tem uma linha sobre ele.

"Essas etiquetas de a confirmar ficam no site?" Não. Elas estão à vista de propósito, para vocês verem o que falta. Somem quando vocês responderem.

"As fotos são reais?" São imagens geradas sob medida para o projeto, porque o kit de marca não tem foto. Se vocês tiverem foto de equipe, de aula ou de evento, elas entram e ficam melhor.

"Dá para mudar o texto depois?" Dá. O texto de cada página fica num arquivo separado do código. Trocar uma frase não mexe em programação.

"Quanto tempo até aparecer no Google?" Não trabalho com garantia de posição. A limpeza leva de dois a quatro meses para o Google reprocessar. O que aparece rápido é o pedido chegando qualificado, já no primeiro mês.

"E se a gente quiser continuar no Wix?" Dá para aplicar as cinco frentes dentro do Wix. O que muda é o custo mensal e a manutenção. Só preciso da decisão antes de começar, para não fazer duas vezes.

8. Não fazer

- Não falar de preço nem de desconto, e não prometer posição no Google.

- Não prometer presencial para NR-1 nem para idiomas: o site atual não afirma isso.

- Não dizer que o treinamento deixa a empresa em dia com a NR-1.

- Não mexer nos nomes dos três módulos: são o produto dela.

- Não abrir o preview com a escolha de público já feita: a demonstração perde o efeito.

9. Checklist no aparelho de verdade, antes da reunião

- A home abre sem pulo enquanto as fontes carregam.

- O movimento roda liso e o botão do WhatsApp não cobre texto nem o fim do rodapé.

- O pedido abre, o teclado virtual não cobre o campo, e dá para fechar tocando fora.

- A saída pelo WhatsApp abre o aplicativo de verdade, com os acentos certos, e a prévia do link mostra o banner da 9vee.

- A escolha de público continua valendo depois de trocar de página e de fechar o navegador.

- Com o sistema em "menos movimento", as animações somem e a página continua legível.

Como fechar a conversa Recapitular em uma frase: o pedido chega qualificado, e o NR-1 passa a existir para quem procura. Entregar a lista das 29 perguntas e marcar quem responde o quê. Pedir a decisão sobre ficar no Wix ou sair dele, e combinar o aceite da proposta com os acessos ao Wix, ao Analytics e ao Gerenciador de Tags.